西昌民族幼儿师范高等专科学校

绿化苗木补植采购项目

询价文件

采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校

四川·凉山州

2023年7月

目 录

第一章 询价邀请函	3

第二章 询价须知	10

第三章 评选程序	11

第四章 供应商资格条件要求	12

第五章 供应商资格证明材料	13

第六章 响应文件格式	14

第七章 询价方法及报告	22

# 第一章 询价邀请函

西昌民族幼儿师范高等专科学校绿化苗木补植采购项目采用询价方式进行选取，特邀请符合本次要求的供应商参加本项目的询价。

一、采购项目概况：

1.项目编号：XCMY20230711。

2.采购项目名称：西昌民族幼儿师范高等专科学校绿化苗木补植采购项目。

3.采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校。

4.项目概况：由于今年4-5月持续极端干热天气，以至于部分绿化苗木损失。雨季来临，拟对损失苗木进行补植，计划补植蓝花楹、澳洲火焰木等乔木31株，非洲茉莉、三角梅等球灌81株，蓝花草、木春菊等矮灌2012㎡，以确保校园绿化效果。(技术要求详见建设方案)

二、资金情况：财政资金。本项目经费预算为19.5万元。

三、技术要求

1.供应商必须组织有力的服务队伍，严格按照项目设计技术质量施工，服从采购单位和监理单位现场技术监督人员的指挥，建好施工档案。

2.技术人员应对每道工序进行现场质量数量验收，把握每一道工序的质量。凡未达技术设计要求的，严禁下一道工序的施工，建立好日志和档案。

3.货物规格参数必须符合或优于招标文件规定的参数，所有货物入场后必须经甲方验收方可种植。

4.本项目内容包括：植物栽植、乔木养护期1年、灌木花卉养护期3个月，存活率100%。

5.养护期内，非不可抗力（泥石流、洪水等自然灾害或学校建设施工）导致的植物损失，乙方负责更换苗木，所更换的苗木养护期自更换之日起重新计算。

四、项目报价要求

1、本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包括供应商完成本项目所需的一

切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承 担。

2、预算控制价金额 195000 元，供应商报价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的报价为无效投标。

五、售后及其他要求

（一）浇水

1、浇水原则：根据不同植物生物学特性（树木、花、草）大小、季节、土壤 干湿程度确定.须做到及时、适量、浇足浇遍、不遺漏地块和植株。

2、浇水量：根据不同植物种类、气候、季节和土壤干湿度确定,深度达根部、 土壤不腾。要求浇遍浇透，植物无枯萎现象。

3、浇水次数：开春后植物生长期，须及时补充水分。生长期应每天浇水，休眠期每半月或一月应浇一次，花卉草坪应按生长要求适时浇水。

4、浇水时间：夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。

5、浇水方式：无论是用水车喷洒或就近抽水灌溉，都必须随时满足浇水所用 工具和机具运行良好。最好采用漫淮式浇水。土壤特别板结成泥沙过重水分难于 渗透时,应先松土，草坪打孔再浇。肉质根及球根植物浇水以土壤不干煤为度。肉质根及球根植物浇水以土壤不干煤为度。

（二）冲洗降尘

1、保证绿地及乔木、花灌木、绿球、级篱叶面整洁无明显灰尘沉积。要求叶面清洁、亮泽。

2、重点做好乔木、花灌木、绿球、绿篱的冲洗降尘工作。

（三）施肥

1、施肥主要有基肥和追肥植物休眠期内施基肥，以充分腐熟的有机肥最好。追肥可用复合有机紀或化肥，花灌木在开花后，要施一次以氮、磷、钾为主的追肥。

2、施肥量根据不同植物、生长状况、季节确定应量少次多，以不造成肥害为度,同时满足植物对养分的需要，保持植物生长使壮。施肥应结合松土、浇水进行施肥应均匀,基肥应充分腐熟埋入土中，化肥忌干施，应充分溶解后再施用，用量适当。

3、施肥时间次数每年 3 月、9 月各一次,特别情况下如有特殊要求的草坪或 花卉应増加施肥次数.

4、新栽植物或根系受伤植物，未愈合前不应施肥，革坪修剪三天后才能施肥。

5、施肥比例一定量化并作好影像记录和工作日志。

（四）病虫害防治

1、掌握植物病虫发生、发展规律，以防为主，以治为辅，将病虫控制和消灭在危害前，要求勤观察发现，及时防治。

2、正确掌握各种农药的药理作用，充分阅读农药使用说明书，注意农药的使用，对症下药，配制准确，使用方法正确。混合充分喷洒均匀，不造成药害。

3、防治及时、不拖不等，每年常規性預防不少于 4 次.

4、农药应妥善保管，严格按操作规程使用，注意自身及他人安全。

5、强制使用生态和环保型农药，戸禁使用高毒性、高残留农药。

（五）植物的修剪

1、修剪应根据植物的种类、习性、设计意图、管护季节、景观效果进行, 修剪后旻求达到均衡树势、调节生长、花繁叶茂的目的。单株行道树枝下高以 2.2 米为宜.

2、修剪包括剥芽、去菓、摘心精芽、疏枝、短截、整形、更冠 等技术。根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，宜多疏少截。

3、修剪须按技术操作規程和要求，同时须注意安全。

（六）松土、除草

1、松土生长季节进行，用钉铠或窜锄将土挖松，草坪应用打孔机或相应的农机具进行松土,每年不能少于 2 次。

2、 除草掌握“除早、除小、除了"原则，除草应尽量将草根除掉。绿地内 应随时保持无杂草，保证草坪的纯净度达 96%以上。必要时，在正确掌握和了解 化学除草剂药理的前提下，也可使用化学除草。但应先试验、后使用，避免造成 药害。

3、 树木开盘：有开盘条件的乔木、花灌木、整形灌木每年开盘松土不少于2次（春、冬季），盘面直径以树木胸径的 8-10 倍为宜，要求线条圆滑、盘面平整。

（七）补栽

1、自然死亡的植物以及人为践踏造成的裸土，应及时进行更换植物和裸土覆羞，特别应及时清除更换死树，保证达到“绿地无死树”的标准.

2、 花灌木因密度不够而稀疏的，应及时进行补植，以确保绿地景观效果。

3、 补栽应按设计方案使用同品种、同规格的苗木，补栽的苗木与已成形的苗木乔木胸径相差不能超过 0.5cm.灌木高度相差不能超过 5cm.

（供应商须提供安全承诺函原件并加盖鲜章）

六、质量要求

投标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出

厂标准。

养护期：乔木养护期1年，灌木和花卉养护期3个月，养护期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后12小时内响应到场，7天内完成更换，并承担调换的费用。

七、交货时间及地点

1、交货（验收）时间：合同签订生效后30日内完成栽植。

2、项目实施地点：西昌民族幼儿师范高等专科学校。

八、验收方法和标准

采购人与成交供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验

收管理的指导意见》的通知（财库[2016]205 号）的要求、询价文件规定的要求和投

标文件及合同承诺的内容进行验收。

九、合同实质性条款

甲乙双方应根据本采购项目的特点，在不违背询价文件要求、招标承诺的原则下，

就具体条款进行修改和增减。

十、资金结算

1、签订合同前，乙方向甲方交纳合同总价款的5%作为履约保证金。项目验收后

履约保证作为质保金，若无质量问题，一年后无息支付给乙方。

2、全部货物交付完毕且验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后 15 个工作日内，向乙方支付合同总价款的 100%

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

十一、供应商邀请方式

本次询价邀请西昌民族幼儿师范高等专科学校网上以公告形式发布。

十二、供应商参加本次询价活动应具备下列资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无；

7.询价人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.2针对本项目的特殊要求：

7.2.1本项目不接受联合体参加询价。

7.2.2授权参加本次询价活动的供应商代表（法定代表人/单位负责人授权书或法定代表人/单位负责人身份证明书）。

十三、询价文件获取方式、时间、地点：

报名时间为：2023年7月12日到2023年7月14日，每日09：00到17：00。

十四、递交响应文件截止时间：2023年7月17日15时 40分（北京时间）。

八、递交响应文件和询价地点：西昌民族幼儿师范高等专科学校行政楼1506。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次询价不接收邮寄的响应文件。

九、响应文件开启时间：2023年7月17日15时40分（北京时间）。

十、联系方式

# 采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校

地  址：西昌市西乡乡高等教育园区园丁路1号

联系人：谢老师

联系电话：0834-6955664

2023年7月

# 第二章  询价须知

一、供应商根据自身情况和市场行情自主报价，报价不得高于最高限价。

二、采购人将询价文件的电子文件以及相关资料传递给报名的供应商。

三、按时参加了报名的供应商才能参加询价。

询价人在报名截止后，在前述确定的时间和地点组织询价并确定成交供应商。询价小组由项目采购人（或根据项目情况确定的技术、经济、法律类等有关专家）三人组成。询价小组负责本项目的询价评审工作。

四、本次询价采用最低评标价法。供应商的报价是清单内包干报价，包括为完成本询价内容的费用。

五、询价响应文件一式二份（正本1份，副本1份）必须打印,并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。询价响应文件的打印应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清、模糊不清或可能导致非唯一理解的询价响应文件可能被视为无效。

询价响应文件统一用A4纸印制。

六、询价保证金。

询价保证金不收取，成交的供应商完成合同签订。

七、项目询价人向成交人发出成交通知书。

八、询价完成后，询价人向成交供应商发出成交通知。采购人和成交人在具体项目采购时再行订立书面合同。

# 第三章  评选程序

第一步：在询价开始之前30分钟内，进行以下准备工作：

1、询价人代表签到，组建询价小组。

2、询价人代表提供询价文件等资料，以备询价小组人员查阅。

第二步：在预先确定的询价开始时间，项目业主、供应商应当在询价现场。询价活动，进行以下工作：

1、询价人代表宣布询价活动开始。

2、供应商签到。在预先确定的询价开始时刻未到达的供应商,可以拒绝其参加（遇不可抗力除外）。

3、询价小组成员签到。

4、询价小组确认供应商代表身份。

第三步:询价小组介绍项目情况及询价办法。

第四步:询价小组与供应商询价，对应评审办法进行评审。

第五步:询价小组对供应商提供的资料、证件进行审查。只有通过审查的供应商，才能进入下一步程序。

第六步:询价小组对照询价文件进行询价，推荐出成交人。

第七步:询价人代表宣布询价结果，询价活动结束。

# 第四章 供应商资格条件要求

一、参加询价的供应商应具备下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无；

7.询价人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.2针对本项目的特殊要求：

7.2.1本项目不接受联合体参加询价。

7.2.2授权参加本次询价活动的供应商代表（法定代表人/单位负责人授权书或法定代表人/单位负责人身份证明书）。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：伍万元。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年委托代理合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料。（提供承诺函）

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。（提供承诺函）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函）

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（提供承诺函）

8、根据采购项目提出的特殊条件：

（1）本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人近3年内不得具有行贿犯罪记录提供以下证明材料：提供供应商承诺函原件；

（2）本项目不接受联合体参加询价，提供以下证明材料：提供承诺函，格式自拟。

（二）、其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明原件和法定代表人/单位负责人身份证复印件。

2、法定代表人/单位负责人授权书原件及代理人身份证明材料复印件。（如由供应商法定代表人/单位负责人本人参与的，则可不提供）

注：

①以上要求供应商提供的资格证明资料必须加盖供应商印章（鲜章）。

②以上证明材料一项不符合要求的，不能通过资格审查。

# 第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、响应文件正本中所提供的复印件均应加盖供应商单位鲜章

西昌民族幼儿师范高等专科学校

绿化苗木补植采购项目

询价响应文件

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

年    月   日

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年    月     日

经营期限：

姓名：          系        （供应商名称）   的法定代表人（职务：_     ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：          （盖单位公章）

日    期：     年    月    日

二、法定代表人授权书

致：（采购人）

本授权声明：（供应商名称）  的（法定代表人姓名、职务）现授权（被授权人姓名、职务）为我方                  项目询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

供应商名称：                       （盖单位公章）

被授权人签字：

职    务：

日    期：        年     月      日

三、承诺函

致         （采购人）   ：

我单位作为参加本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的所有要求（包括：技术、服务、合同条款要求），如对询价文件有异议，已经在询价截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、询价响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、本项目响应文件递交截止之日前，我单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，我单位未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

七、安全要求：在施工活动工程期间、实施地点范围内，所有安全责任均由成交供应商负责。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：             （盖单位公章）

日期：

注：新成立公司成立时间不足3年的，“参加本次政府采购活动前 三年 内，在经营活动中没有重大违法记录”按实际情况承诺。

四、报价函

西昌民族幼儿师范高等专科学校：

我方对贵单位               ,总报价为人民币：             （大写：        元整）。

报价清单如下（备填）：

| 采购内容 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 报价： 元 |  |  |  |

供应商名称：XXXX

法定代表人或代理人：XXXX（签字）

日期：XX年XX月XX日

说明：报价应是包括询价文件规定的全部相应内容的报价。

## 五、其他材料

供应商根据询价文件自行提供，格式自拟。